Утвержден распоряжением

главы  администрации

сельского поселения

Майский сельсовет

муниципального района

Иглинский район

от «15»  марта 2013 года

№ ______________

План мероприятий

противопаводковой комиссии

сельского поселения Майский сельсовет

муниципального района Иглинский район

на 2013 год

| № | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образование противопаводковой комиссии, утверждение плана мероприятий | до 16.03.2013г | Глава сельского поселения |
| 2 | Проведение предпаводкого обследования с составлением акта обследования. Подготовка прудов к безаварийному пропуску весеннего половодья | до20.04.2013г | Макарова Г.А. землеустроитель 1 категории |
| 3 | Очистка от снега кюветов и мостовых пролетов | с 16.03.2013 г постоянно | Глава сельского поселения |
| 4 | Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | с 16.03.2013 г | Глава сельского поселения, руководители организаций (по согласованию), КФХ |
| 5 | Ввести режим контроля за паводковыми водами, нанести метки для наблюдения за уровнем воды. д. Расмикеево, д. Подольский | к 20.03.2013г | Глава сельского поселения, руководители организаций (по согласованию) |
| 6 | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на период весеннего половодья, создание аварийных бригад, обеспечение их необходимым транспортом, аварийным запасом материалов, проведение целевого инструктажа с работниками. | С 20.03.2013г | Глава сельского поселения, старосты, руководители организаций (по согласованию) |
| 7 | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления | к 07.04.2013г | Глава сельского поселения, руководители организаций (по согласованию) |
| 8 | Создание на время половодья запасов топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне затопления, а также продуктов и предметов первой необходимости для населения | до 01.04.2013 года | Глава сельского поселения, руководители организаций (по согласованию) |
| 9 | Обобщенная информация по итогам половодья 2013 года | до 18.05.2013 года | Глава сельского поселения, руководители организаций (по согласованию) |

Исполнитель: Лазаревич Е.Д